Report Form

Igamberdiev Asadulla

Dilnoza

Mirfazilov Hasan

Aziz

16.10.2022-23.10.2022

IT Academy

Group: FRU\_20.06.2022\_18.30

Описание нашего проекта

В начале один-два дня были затрачены на обдумывание самого проекта и распределение обязанностей. Позже была начата верстка сайта и определения с цветовой палитрой и макетом. Далее распределив страницы была начата их верстка. Уже к пятому дню проекта мы приступили к функционалу(что как оказалось была самым сложным в данном проекте, и нужно было начать иммено с него), а именно с разработки регистрации аккаунтов их сохранения и дальнейшего распределения аккаунтов на два типа: доноры и реципиенты. Наша команда слишком поздно поняла насколько сложно и запутанной оказалась регистрация не ограниченного числа аккаунтов с распределением из на типы. Но самым сложным было как мы позже поняли, как нам распределить каждый аккаунт на тип и в соответствии с ним создать систему создание новых объявлений о поставке крови и её принятию.

Итог: Наш проект оказался обделённым должным функционалом и красотой вёрстки на некоторых страницах. Этот проект оказался слишком сложен для нынешнего уровня наших знаний а также должной командной работе.

А именно тимлидер который не смог организовать команду для должной сплочённости и эффективности команды, он не смог верно распределить задачи и достигнуть их верного и быстрого исполнения.

References (справочный материал):

Ссылки на Figma макеты:https://www.figma.com/file/SCZ6t3HNI9BIDjzm08g6XV/Blood-Bank-(Community)?node-id=0%3A1 ;

Ссылки на статьи, где вы брали текст (если такие есть): Нету

Ссылки, где вы скачивали иконки:

из макета в фигме

Ссылки, где вы скачивали картинки: из гугла, к сожалению ссылки были утеряны